**Post Mortem 0**

Data inicio: 28/03/2016

Data fim: 22/04/2016

**O que estava sendo planejado?**

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Estudos sobre as ferramentas e linguagens que serão utilizadas durante a implementação do software. | (Todos) |
| Criação do repositório da equipe. | Pedro |
| Descrição do projeto. | Augusto/Pedro |
| Criação das HU’s | Pedro/Carlos |
| Entrevista com a empresa | Augusto |
| Mockups dos HU’s | Carlos |

**O que foi feito?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Completude |
| Estudos sobre as ferramentas e linguagens que serão utilizadas durante a implementação do software. | (Todos) | 100% |
| Criação do repositório da equipe. | Pedro | 100% |
| Descrição do projeto. | Pedro/Augusto | 100% |
| Criação das HU’s | Pedro/Carlos | 100% |
| Mockups dos HU’s | Carlos | 100% |
| Entrevista com a empresa | Augusto | 100% |

**O que não foi feito?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Motivo |
| Nda | Nda | Nda |

**O que está planejado para a próxima iteração?**

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Criação de agenda compativel com agenda de entragas | (Todos) |
| Inicio de desenvolvimento a partir dos mockups | Pedro |
| Atualização dos Mockups | Carlos |
| Definição para programação em PAR | (Todos) |
| Estudo sobre RSpecs | Augusto |
| Criação dos RSpecs | Augusto |
| Definir datas de reuniões | (Todos) |

**Lições aprendidas (Post Mortem / Rationale)**

|  |
| --- |
| Aprendida a linguagem Ruby e Framework Rails. |
| Entendida a necessidade do RSpec. |
| Aprendizado sobre Git, Git Hub e Cloud9. |
| Entendida a necessidade do aumento de reuniões. |