**Post Mortem 1**

Data inicio: 28/04/2016

Data fim: 09/05/2016

**O que estava sendo planejado?**

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Estudar Rspec, Cucumber e Capybara | (Todos) |
| Desenvolvimento a partir dos mockups | Pedro |
| Criação das telas Company e User | Pedro |
| HTML/CSS das telas Welcome, User, Company | Carlos |
| Criação do teste de comportamento | Augusto |
| Atualização dos Mockups | Carlos |
| Criar tela Home(Company/User) | Pedro/Augusto |
| Front End das telas de profile | Carlos |
| Definição para programação em PAR |  |
| Criação de agenda compativel com agenda de entragas |  |
| Definir datas de reuniões |  |

**O que foi feito?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Completude |
| Estudar Rspec, Cucumber e Capybara | (Todos) | 45% |
| Desenvolvimento a partir dos mockups | Pedro | 100% |
| Criação das telas Company e User | Pedro | 100% |
| Atualização dos Mockups | Pedro/Carlos | 100% |
| HTML/CSS das telas Welcome, User, Company | Carlos | 90% |
| Definir datas de reuniões | Todos | 100% |
| Criação do teste de comportamento | Augusto | 100% |

**O que não foi feito?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Motivo |
| Criar tela Home(Company/User) | Pedro/Augusto | Migrado para proxima iteração, para focar nos testes |
| Front End das telas de profile | Carlos | Estudando BootStrap |
| Definição para programação em PAR | Todos | Falta de tempo para definir horarios para os membros |
| Criação de agenda compativel com agenda de entregas | Todos | Falta de tempo para definir horarios para os membros |

**O que está planejado para a próxima iteração?**

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Criação de agenda compativel com agenda de entregas | (Todos) |
| Definição para programação em PAR | (Todos) |
| Criar tela Home(Company/User) | Pedro/Augusto |
| Front End das telas de profile | Carlos |
| Empresa criar perguntas para o Usuário responder | Pedro/Augusto |
|  |  |
|  |  |

**Lições aprendidas (Post Mortem / Rationale)**

|  |
| --- |
| Aprendida criação de teste de comportamento com Cucumber e Capybara |
| Entendida a necessidade de testes |
| Entendida a necessidade do uso de bootstrap |
| Entendida a necessidade do aumento de reuniões presenciais |
| Deploy no Heroku |