**Post Mortem 1**

Data inicio: 18/05/2016

Data fim: 23/05/2016

**O que estava sendo planejado?**

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Criação de agenda compativel com agenda de entregas | (Todos) |
| Definição para programação em PAR | (Todos) |
| Criar tela Home(Company/User) | Pedro/Augusto |
| Front End das telas de profile | Carlos |
| Empresa criar perguntas para o Usuário responder | Pedro/Augusto |
| Fazer PostMortem 2 | Carlos |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**O que foi feito?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Completude |
| Criação de agenda compativel com agenda de entregas | (Todos) | 40% |
| Definição para programação em PAR | (Todos) | 100% |
| Empresa criar perguntas para o Usuário responder | Pedro/Augusto | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |

**O que não foi feito?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Motivo |
| Criar tela Home(Company/User) | Pedro/Augusto | Resolução de problemas de rota |
| Front End das telas de profile | Carlos | Manteve o foco na tela welcome |
|  |  |  |
|  |  |  |

**O que está planejado para a próxima iteração?**

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Mostrar empresas cadastradas no sistema para o usuario | Augusto |
| Correção de bugs da iteração passada | Toda a equipe |
| Mockups tela home(company/user) | Carlos |
| Front End das telas de profile | Carlos |
| Criar tela Home(Company/User) | Pedro/Augusto |
| Mockpus do ambiente usuario | Carlos |
| Post Mortem 3 | Carlos |

**Lições aprendidas (Post Mortem / Rationale)**

|  |
| --- |
| Routes.rb é um arquivo chato :( |
| Tempo é precioso |
| Keep calm and feche a issue |
| Virar a noite pra completar a isseu é saudavel. |
|  |