**Post Mortem 1**

Data inicio: 18/05/2016

Data fim: 23/05/2016

**O que estava sendo planejado?**

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Mostrar empresas cadastradas no sistema para o usuario | Augusto |
| Correção de bugs da iteração passada | Toda a equipe |
| Mockups tela home(company/user) | Carlos |
| Front End das telas de profile | Carlos |
| Criar tela Home(Company/User) | Pedro/Augusto |
| Mockpus do ambiente usuario | Carlos |

**O que foi feito?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Completude |
| Mostrar empresas cadastradas no sistema para o usuario | Augusto | 100% |
| Correção de bugs da iteração passada | Toda a equipe | 100% |
| Front End das telas de profile | Carlos | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |

**O que não foi feito?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Motivo |
| Mockups tela home(company/user) | Carlos | Falta de tempo por parte do responsavel, tempo não foi bem administrado pelo mesmo. |
| Mockpus do ambiente usuario | Carlos | Falta de tempo por parte do responsavel, tempo não foi bem administrado pelo mesmo. |
| Criar tela Home(Company/User) | Pedro/Augusto | Cronograma curto |
|  |  |  |

**O que está planejado para a próxima iteração?**

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Mockups tela home(company/user) | Carlos |
| Mockpus do ambiente usuario | Carlos |
| Criar tela Home(Company/User) | Pedro/Augusto |
| Usuario inserir notas nas perguntas da empresa | Toda Equipe |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Lições aprendidas (Post Mortem / Rationale)**

|  |
| --- |
| Prova é um fator que decresce a velocidade do projeto |
| Entendimento sobre associações em Rails |
| Rotas são complexas e necessitam de muito carinho e amor |
|  |
|  |