**Post Mortem 4**

Data inicio: 08/06/2016

Data fim: 20/06/2016

**O que estava sendo planejado?**

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Bucar empresas | Carlos |
| [Usuario] Media Perguntas | Augusto |
| [Usuario]Media Avaliações | Augusto |
| Pior Avaliada | Pedro |
| Melhor Avaliada | Pedro |
| [Empresa]Media Perguntas | Pedro |
| [Empresa]Media Avaliações | Pedro |
| Tela Inicial do site | Todos da Equipe |
| Adicionar Comentario | Pedro |
| Testes BDD | Augusto |
| Post Mortem 4 | Carlos |

**O que foi feito?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Completude |
| Bucar empresas | Carlos | 100% |
| [Usuario] Media Perguntas | Augusto | 100% |
| [Usuario]Media Avaliações | Augusto | 100% |
| Pior Avaliada | Pedro | 100% |
| Melhor Avaliada | Pedro | 100% |
| [Empresa]Media Perguntas | Pedro | 100% |
| [Empresa]Media Avaliações | Pedro | 100% |
| Tela Inicial do site | Todos da Equipe | 100% |
| Adicionar Comentario | Pedro | 100% |
| Testes BDD | Augusto | 100% |
| Post Mortem 4 | Carlos | 100% |

**O que não foi feito?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Motivo |

**Pontos de melhoria:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pesquisa de empresas | Melhorar modo de pesquisa, ampliar metricas |
| Front End | Melhorar visão para o cliente |
| Usabilidade | Ampliar recursos de iteração com usuario |
| Conexão com redes sociais | Implementar redes sociais na aplicação |
|  |  |

**Lições aprendidas (Post Mortem / Rationale)**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |